ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tài Liệu Tổng Quan Đề Tài

RCField

RC Cafe Operations & Booking Platform

Nền tảng Số hóa Vận hành và Đặt lịch Sân Xe RC

| GVHD | Nguyễn Minh Sang |
| --- | --- |
| Chuyên ngành | Software Engineering (SE) |
| Thời gian | 04/2026 – 08/2026 |
| Mã đề tài | SU26SE098 |

# 1. Bối Cảnh & Vấn Đề

## 1.1. Thị trường Cafe Xe RC tại Việt Nam

Cafe xe RC (Radio-Controlled Car) là mô hình giải trí trải nghiệm đang nổi lên nhanh chóng tại Việt Nam. Các quán kết hợp cho thuê không gian, quản lý đội xe RC và tạo ra cộng đồng cho người đam mê. Mô hình thu hút hai nhóm khách hàng chính:

- Khách vãng lai (RENTAL): thuê xe của quán để trải nghiệm, không cần có xe riêng.

- Hobbyist (BYOC – Bring Your Own Car): mang xe cá nhân đến luyện tập hoặc giao lưu cùng cộng đồng.

## 1.2. Vấn đề hiện tại

Mặc dù ngày càng phổ biến, các quán cafe xe RC đang vận hành hoàn toàn thủ công và gặp phải nhiều điểm đau nghiêm trọng:

| Tính năng | Mô tả | Actor liên quan |
| --- | --- | --- |
| Đặt lịch thủ công | Khách đặt qua điện thoại hoặc Zalo/Facebook. Dễ xảy ra double-booking, bỏ sót, hoặc mất khách khi không có người trực. | Chủ quán, Khách |
| Không có bằng chứng bàn giao | Không có hồ sơ số về tình trạng xe khi bàn giao. Khi xảy ra hư hỏng, cả hai bên đều không có bằng chứng, dẫn đến tranh chấp dai dẳng. | Nhân viên, Khách |
| Quản lý đội xe bằng sổ tay | Tình trạng xe, lịch bảo dưỡng được ghi trên giấy. Nhân viên ca khác không nắm được, dẫn đến xe hỏng vẫn cho thuê. | Chủ quán, Nhân viên |
| Thất thoát doanh thu | Không có hệ thống theo dõi, dễ xảy ra sai sót trong tính tiền, hoàn tiền, và gia hạn giờ chơi. | Chủ quán |

# 2. Giải Pháp – RCField

Tầm nhìn sản phẩm RCField Phase 1 là Operational Core số hóa vận hành thật của cafe xe RC: đặt lịch, quản lý đội xe, BYOC, phiên chơi thực tế, F&B, gói chơi, lịch định kỳ, giải đua, bàn giao tài sản bằng ảnh/checklist, xử lý sự cố theo policy, thanh toán component-based và trust score audit. Phase 2 tập trung vào staff/cafe operations nâng cao, dispute workflow nhiều bên, AI nâng cao và SaaS tenant/billing.

## 2.1. Các Actor trong hệ thống

| Actor | Tên vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| 1 | Customer | Tìm kiếm, đặt lịch, thanh toán, xác nhận check-in/out, đánh giá quán |
| 2 | Provider (Chủ quán) | Quản lý hồ sơ quán, đội xe, theo dõi doanh thu và lịch đặt |
| 3 | Staff (Nhân viên) | Thực hiện check-in/check-out, chụp ảnh kiểm tra, gửi đề xuất gia hạn |
| 4 | Admin (Nền tảng) | Phê duyệt quán, quản lý người dùng, giám sát incident/policy resolution, giám sát giao dịch |

# 3. Các Tính Năng Chính

## 3.1. Browse & Book – Tìm kiếm và Đặt lịch

Khách hàng tìm kiếm quán theo khu vực, loại đường đua (drift, leo dốc, chướng ngại vật) và đặt lịch theo một trong hai chế độ:

| Chế độ RENTAL | Chế độ BYOC |
| --- | --- |
| - Khách thuê xe từ đội xe của quán - Chọn hạng xe: STANDARD / PREMIUM / RESTRICTED - Đặt cọc theo hạng xe - Phù hợp cho khách vãng lai, người mới | - Khách mang xe cá nhân đến - Khai báo thông tin xe trước - Nhân viên kiểm tra an toàn khi nhận xe - Phù hợp cho hobbyist, người chơi lâu năm |

## 3.2. Asset Risk Tier – Phân hạng Tài sản

Mỗi chiếc xe trong đội xe của quán được phân loại theo 3 hạng. Hạng xe ảnh hưởng trực tiếp đến mức đặt cọc, điều kiện khách được thuê, và hệ số tính phí hư hỏng:

| Hạng xe | Mức đặt cọc | Yêu cầu khách | Hệ số phí hư hỏng |
| --- | --- | --- | --- |
| STANDARD | Thấp | Không yêu cầu | 1x |
| PREMIUM | Trung bình | Cần đủ điều kiện | 1.5x |
| RESTRICTED | Cao | Hạn chế, xét duyệt | 2x |

## 3.3. Check-in / Check-out – Kiểm tra Tài sản có Bằng chứng

Đây là tính năng cốt lõi giải quyết bài toán tranh chấp tài sản. Quy trình được chuẩn hóa hoàn toàn:

- Nhân viên chụp ảnh 4 góc của xe (hoặc cơ sở vật chất với BYOC) trước khi bàn giao.

- Hoàn thành checklist tình trạng: liệt kê vết trầy, hư hỏng có sẵn.

- Khách xem và xác nhận trên app — tạo bằng chứng số không thể chối cãi.

- Khi trả xe, nhân viên chụp lại 4 góc. Hệ thống so sánh tự động để phát hiện hư hỏng mới.

- Khách xác nhận hoặc phản đối kết quả trong thời gian cho phép.

## 3.4. Slot Extension – Gia hạn Giờ chơi

Khi khách muốn chơi thêm, nhân viên gửi đề xuất gia hạn trực tiếp qua app. Khách nhận thông báo, bấm Đồng ý hoặc Từ chối. Phí gia hạn được tính như một component riêng, trừ vào tiền cọc (tối đa 50% tiền cọc), hệ thống tự động cập nhật thời gian kết thúc và thông báo các bên.

## 3.5. Component-based Payment Engine

Đây là module phức tạp nhất của hệ thống. Mỗi khoản thanh toán được tách thành các component độc lập, mỗi component có vòng đời riêng (hold → disburse / refund):

| Tính năng | Mô tả | Actor liên quan |
| --- | --- | --- |
| slot_fee | Phí thuê giờ chơi cơ bản. Thanh toán trước khi vào chơi. | Customer, Provider |
| rental_fee | Phí thuê xe (chỉ áp dụng RENTAL). Tính theo hạng xe. | Customer, Provider |
| security_deposit | Tiền đặt cọc. Hoàn trả hoặc khấu trừ sau check-out. | Customer |
| extension_fee | Phí gia hạn nếu có. Trừ vào cọc, tối đa 50%. | Customer, Provider |
| damage_charge | Phí bồi thường hư hỏng (nếu có). Được audit độc lập. | Customer, Provider, Admin |

## 3.6. Roadmap Operational Core vs Phase 2

Phase 1 giữ Operational Core khoảng 37 bảng: auth, cafe, vehicles, BYOC, bookings/sessions, F&B, packages, subscriptions, contests, payment components, inspections, extension, promotions, incident policy resolution, reviews, notifications, trust score, maintenance logs và feature flags. Phase 2 gồm staff assignment, cafe closures/announcements, dispute workflow nhiều bên, SaaS tenant model, AI damage analysis, advanced analytics, loyalty và dynamic pricing.

# 4. Kiến Trúc Kỹ Thuật

## 4.1. Technology Stack

| Layer | Công nghệ | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Backend API | Express.js (Node.js + TypeScript) | RESTful API, router/service theo domain, Booking/Session State Machine |
| Frontend | Web App (React + Vite) | Responsive, hỗ trợ mobile & desktop, tiếng Việt |
| Thanh toán | VNPay (Sandbox) | Tích hợp cổng thanh toán nội địa |
| Database | PostgreSQL | Lưu trữ toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ |
| Storage | Cloud Storage | Lưu ảnh check-in/check-out 4 góc |
| Auth | JWT + RBAC | 4 nhóm actor với phân quyền riêng biệt |

## 4.2. Yêu cầu phi chức năng (NFR)

- Hiệu năng: hỗ trợ tối thiểu 500 booking đồng thời; API response < 2 giây dưới tải bình thường.

- Độ tin cậy: uptime tối thiểu 99% cho môi trường demo; State Machine đảm bảo tính nhất quán vòng đời booking.

- Bảo mật: RBAC cho 4 nhóm actor; mã hóa dữ liệu cá nhân và thanh toán; tích hợp VNPay theo chuẩn bảo mật.

- Khả năng mở rộng: kiến trúc Express module hóa, PostgreSQL schema Operational Core và feature flags cho Phase 2 (AI, SaaS tenant/billing, analytics nâng cao, loyalty, dynamic pricing).

# 5. Kế Hoạch Thực Hiện

## 5.1. Phân chia Task Package

Đề tài được chia thành 3 gói công việc có thể phân công song song:

| Gói | Tên | Phạm vi |
| --- | --- | --- |
| TP-1 | Core Platform & Booking/Session | User management, RBAC, cafe listing, fleet/BYOC registry, Browse & Book (RENTAL/BYOC/MIXED), planned participants/vehicles, booking/session lifecycle. |
| TP-2 | Operations, Commerce & Risk | Check-in/check-out, inspection photos, checklist, slot extension, Component-based Payment Engine, F&B, packages, subscriptions, contests, promotions, incident policy resolution, maintenance logs, trust score audit. |
| TP-3 | Testing, Deployment & Docs | Full system testing (Unit/Integration/System/UAT), deployment môi trường demo, hoàn thiện tài liệu kỹ thuật và Phase 2 AI/SaaS extension plan. |

## 5.2. Tài liệu cần nộp

- User Requirement Specification (URS)

- Software Requirement Specification (SRS)

- Architecture Design Document (ADD)

- Detailed Design Document (DDD) – bao gồm State Machine, damage scoring, payment flow

- System Implementation Document

- Testing Document (Unit, Integration, System, UAT)

- Deployment & Installation Guide

- Source code và gói phần mềm có thể triển khai

# 6. Sản Phẩm Dự Kiến

## 6.1. Web API (Backend)

Bộ RESTful API Operational Core phục vụ browse & book, fleet/BYOC management, booking/session lifecycle, F&B, packages, subscriptions, contests, check-in/check-out, slot extension, payment components, promotions, incident policy resolution, reviews, notifications và trust score audit.

## 6.2. Web App – Customer

- Tìm kiếm và khám phá quán RC theo khu vực, loại đường đua.

- Đặt lịch theo chế độ RENTAL, BYOC hoặc MIXED; khai báo xe cho BYOC.

- Thanh toán qua VNPay; xem chi tiết từng component thanh toán.

- Xác nhận kết quả check-in/check-out; phê duyệt/từ chối đề xuất gia hạn.

- Xác nhận kết quả inspection, nhận thông báo, và đánh giá quán sau khi kết thúc phiên.

## 6.3. Web App – Provider & Staff

- Quản lý hồ sơ quán, giá cả, loại track và giờ mở cửa. Staff assignment chi tiết chuyển sang Phase 2.

- Quản lý đội xe: thêm/sửa xe, phân hạng, theo dõi lịch bảo dưỡng.

- Thực hiện check-in/check-out với chụp ảnh cấu trúc và checklist.

- Gửi đề xuất gia hạn giờ chơi; theo dõi lịch đặt trong ngày.

- Theo dõi lịch đặt, phiên chơi, trạng thái xe và lịch sử vận hành cốt lõi.

## 6.4. Web App – Admin

- Xem xét và phê duyệt đăng ký của Provider trước khi kích hoạt.

- Quản lý toàn bộ người dùng: Customer, Provider, Staff.

- Quản lý feature flags, cấu hình hệ thống và giám sát dữ liệu vận hành cốt lõi.

- Giám sát giao dịch, thanh toán và audit log toàn nền tảng.

Lưu ý cho nhóm phát triển Component-based Payment Engine, Booking/Session State Machine và incident policy resolution là phần rủi ro nhất của Operational Core. Phase 1 cần test kỹ snapshot pricing, payment component lifecycle, slot locking qua booking_vehicles, inspection photos/checklists, F&B/package/subscription/contest flows và trust score logs. Dispute workflow nhiều bên, AI damage detection nâng cao, SaaS tenant model, analytics nâng cao, loyalty và dynamic pricing chuyển sang Phase 2.